**变更请求表单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **需求变更请求** | **变更申请ID:** 002 | |
| **变更配置项:** 上报 | **版本:** v1.1 | |
| **变更描述:** 修改上报功能为前三个月按半个月上报一次，之后按一个月上报一次 | | |
| **变更原因:** 甲方需求更改 | | |
| **优先级:** 高 | **版本所有人:李爽** | **日期:** 2024－4－15 |
| 变更通过 | **责任人签字:**邱琨原 | **日期:** 2024－4－16 |
| **变更所费时间(以天记):**－15 |  | |
| **评价:** 对进度计划影响较大，但甲方表示允许推迟，必须完成本次变更 | | |
| **变更执行记录:** 上报 | **版本:** v1.1 | |
| **变更实施描述(或评论):**变更合理，予以批准 | | |
| **实施人:**王亿 | **日期:** 2024－4－16 | |
| **实施验收责任人签字:** 邱琨原 | **日期:** 2024－4－16 | |